MA176 Modificación interfaz carga de kilometrajes

Documentación Análisis técnico

# Control de documento

### Registro de cambios

31

| Autor | Puesto | Versión | Fecha Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanchez Martinez Pedro | Desarrollador SOA | 1.0 | 19 octubre 2023 |
| Sanchez Martinez Pedro | Desarrollador SOA | 1.1 | 21 de noviembre de 2023 |

### Revisión de documento

| NOMBRE | PUESTO | FECHA REVISIÓN |
| --- | --- | --- |

CONTENIDO

Control de documento	2

Registro de cambios	2

Revisión de documento	2

Introducción	4

Objetivo	4

Objetos a afectar	4

Funcionalidad existente	5

Funcionalidad nueva	6

Diagrama de Flujo	8

Requisitos previos	8

Número de SOS	8

Versión de Integracion a afectar.	8

Dependencias	8

Actividades Técnicas	9

# Introducción

### Objetivo

El presente documento pretende facilitar la comprensión de las funciones incluidas o modificadas a las integraciones, favoreciendo el entendimiento e interacción de los diferentes procesos en cada sistema que consume cada servicio descrito en este documento.

### Objetos a afectar

- Integración OSB:

- Agregar consulta   EAMUnitMetricsTec

- Integración SOA:

- ER18_INV_Lectura de Kilometros   RecordUnitMetric

- Reporte OTBI :

- /shared/REPORTES / Activos_medidores

# Funcionalidad existente

- Actualmente Se están mapeando en APOLO los kilómetros absolutos.

- Actualmente la integración inserta las lecturas de la siguiente forma mediante API.

{

"AssetNumber": "9017",

"MeterCode": "KMS_ASC",

"ReadingDate": "2018-03-14T16:27:00-06:00",

"ReadingTypeCode": "ORA_ABSOLUTE",

"MeterUsageCode": "ORA_ASSET",

"ReadingValue": 1108.12,

"Comments": "24ndsept Reading-108.12"

}

- El desarrollo valida que medida introducida menos medida en oracle sea mayor a cero.

# Funcionalidad nueva

- Es necesaria la configuración de un nuevo Medidor dentro de APOLO y por parte del usuario asignarlo a todas las unidades.

- Por parte de la integración es necesaria cambiar el valor actual que se manda dentro de ReadingValue que es el “valor Leído” por la diferencia de  (valor Leído - Valor Actual), De igual forma se pasaran los valores duros de la integración a una DVM MeterCode, ReadingTypeCode,MeterUsageCode .

{

"AssetNumber": "9017",

"MeterCode": "KMS_ASC_R",

"ReadingDate": "2018-03-14T16:27:00-06:00",

"ReadingTypeCode": "ORA_CHANGE",

"MeterUsageCode": "ORA_ASSET",

"ReadingValue": 213,

"Comments": "24ndsept Reading-108.12"

}

- Debe modificar la validacion que compara que el monto leído sea a mayor al que se tiene en ERP ya que se tienen los siguientes escenarios introducidos.

- El medidor puede reiniciarse esto aplica para las lecturas recibidas por las apis y Excel de entrada para lo solución de esta lógica se aplicará.

| unidad | origen | fecha | valor oracle | valor cloud | valor medidor | dif oracle | Escenario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9001 | EXCEL | 02/10/2023 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9001 | EXCEL | 03/10/2023 16:27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 |
| 9001 | EXCEL | 04/10/2023 16:27 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 2 |
| 9001 | EXCEL | 06/10/2023 16:27 | 1800 | 1800 | 1800 | 300 | 2 |
| 9001 | EXCEL | 08/10/2023 16:27 | 2600 | 2600 | 2600 | 800 | 2 |
| 9001 | EXCEL | 09/10/2023 16:27 | 2700 | 2700 | 2700 | 100 | 2 |
| 9001 | EXCEL | 10/10/2023 16:27 | 3150 | 0 | 10 | 450 | 3 |
| 9001 | EXCEL | 15/10/2023 16:27 | 3350 | 200 | 200 | 200 | 1 |
| 9001 | EXCEL | 25/10/2023 16:27 | 5850 | 2700 | 2700 | 2500 | 2 |
| 9001 | EXCEL | 26/10/2023 16:27 | 5959.6153 | 0 | 0 | 109.61538 | 3 |
| 9001 | EXCEL | 27/10/2023 16:27 | 6159.6153 | 200 | 200 | 200 | 1 |
|  |  |  | 8660 | 2700 | 2700 | 2500 | 2 |

| No | Descripción Escenario |
| --- | --- |
| 1 | v_existe_medidas si no exiten : valor medidor - 0 |
| 2 | v_existe_medidas si exiten y valor cloud es menor a valor medidor: valor medidor - valor cloud. |
| 3 | v_existe_medidas si exiten y valor cloud es mayor a valor medidor y v_existe_cloud si no existe : 5850 (Valor oracle) / 23 (Numero días entre primer y último registro en oracle) |
| 4 | v_existe_medidas si exiten y valor cloud es mayor a valor medidor y v_existe_cloud si existe y valor cloud es mayor a valor medidor: 5850 (Valor actual en oracle) / 23 (Numero días entre primer y último registro en oracle) |
| 5 | v_existe_medidas si exiten y valor cloud es mayor a valor medidor y v_existe_cloud si existe y valor cloud es menor al valor medidor : valor medidor – valor cloud |

# Diagrama de Flujo

NA

# Requisitos previos

Tener pruebas en TEST para la realización de la modificación.

## Número de SOS

Descripción del SOS relacionado.

Solicitud #153378 MODIFICACIÓN INTERFAZ CARGA DE KILOMETRAJES

## Versión de Integracion a afectar.

sca_RecordUnitMetrics_rev1.0

# Dependencias

Este proyecto tiene dependencia con lo siguiente:

- Es necesario que antes del despliegue todas las unidades tengan asignado el nuevo medidor.

# Actividades Técnicas

Actividades técnicas para el desarrollo de la solución técnica estas tareas no contemplan el tiempo de las dependencias para la realización de las actividades.

| No | Actividad | Descripción | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar entorno APEX | Revisar entrono APEX para pruebas con Excel en APEX para TEST | 1 día |
| 2 | Modificación Integración Bpel | Es necesaria cambiar el valor actual que se manda dentro de ReadingValue que es el “Valor Leído” por la diferencia de (Valor Leído - Valor Actual). | 3 días |
| 3 |  | Pasar los valores duros de la integración a una DVM MeterCode, ReadingTypeCode,MeterUsageCode y realizar el mapeo de estos valores en la integracion . | 3 días |
| 4 | Modificación de reporte OTBI | Es necesario agregar el campo al reporte OTBI “Activos medidores” numero días entre primer registro y ultimo registro. | 3 días |
| 5 | Se debe agregar consulta en desarrollo OSB | Se debe agregar la consulta para obtener el ultimo registro de cloud para realizar la operación de diferencia contra el registro del medidor. Debe agregarse la operación dentro del desarrollo EAMUnitMetricsTec | 3 días |
| 6 | Modificación Integración Bpel | Se agrega la lógica para los escenarios es necesario contar con la consulta por fecha de los registros más recientes de cloud con base a fecha y consecutivo ID : - Escenario inicial valores en 0 o no existe pasa la diferencia total del medidor - Escenario monto anterior menor al actual, se calcula la diferencia valores registros cloud. - Escenario monto anterior menor a la actual tabla de registro colocamos 0 y enviamos el cambio calculado: El monto anterior consultado en ORACLE promediado con los días validos hasta la fecha actual. 5850 (Valor actual en oracle) / 23 (Numero días entre primer y último registro en oracle) | 7 días |
| 7 | Documento técnico |  | 2 días |
| 8 | Pase a Producción |  | 1 día |

MA176 Modificación interfaz carga de kilometrajes

Versión 1.1 noviembre de 2023

Elaborado por: Sanchez Martinez Pedro